***2-илова***

**САВОЛНОМА**

**1. Тегишли ҳудудлар аҳолисини туманлар кесимида электр энергияси, табиий ва суюлтирилган газ, кўмир билан таъминлаш бўйича тасдиқланган графикларнинг мавжудлигини ўрганиш.**

1-сектор ҳудудида электр энергияси ҳамда Табиий ва суюлтирилган газ туман хокимлиги томонидан тасдиқланган Режа-график асосида ишлар ташкилланган.

1-сектор ҳудудида тасдиқланган график асосан аҳоли хонадонлари учун 2020-2021 йиллар куз-қиш мавсуми даврида 3125,0 **тонна** кўмир ёқилғиси режалаштирилган бўлиб, аҳолининг талаб ва истагига кўра ҳозирги кунда 1690,0 **тонна** кўмир маҳсулоти 54 **фоиз**га бажарилиб, қолган қисмини  
**2020 йил декабрь** ойи якуни билан аҳолига етказиб берилишини назоратга олинган.

Ҳудуддаги 32 **та** ижтимоий соҳа объектларига **1025,4 тонна** кўмир ва брикет маҳсулоти етказиб берилган.

2-сектор ҳудудида электр энергияси ҳамда Табиий ва суюлтирилган газ туман хокимлиги томонидан тасдиқланган Режа-график асосида ишлар ташкилланган.

2- сектор ҳудудида тасдиқланган график асосан аҳоли хонадонлари учун 2020-2021 йиллар куз-қиш мавсуми даврида 1512,0 **тонна** кўмир ёқилғиси режалаштирилган бўлиб, аҳолининг талаб ва истагига кўра аҳсулоти 53,5 **фоиз**га бажарилиб, қолган қисмини **2020 йил декабрь** ойи якуни билан аҳолига етказиб берилишини назоратга олинган.

Ҳудудимдаги 25 **та** ижтимоий соҳа объектларига **1055,2 тонна** кўмир ва брикет маҳсулоти етказиб берилган.

3-сектор ҳудудида электр энергияси ҳамда Табиий ва суюлтирилган газ туман хокимлиги томонидан тасдиқланган Режа-график асосида ишлар ташкилланган.

3-сектор ҳудудида аҳоли хонадонлари учун 2020-2021 йиллар куз-қиш мавсуми даврида 1685,0 **тонна** кўмир ёқилғиси режалаштирилган бўлиб, аҳолининг талаб ва истагига кўра ҳозирги кунда 795,0 **тонна** кўмир маҳсулоти 47 **фоиз**га бажарилиб, қолган қисмини **2020 йил декабрь** ойи якуни билан аҳолига етказиб берилишини назоратга оламан.

Ҳудудимдаги **27 та** ижтимоий соҳа объектларига **599,1 тонна** кўмир ва брикет маҳсулоти етказиб берилди.

4-сектор ҳудудида электр энергияси ҳамда Табиий ва суюлтирилган газ туман хокимлиги томонидан тасдиқланган Режа-график асосида ишлар ташкилланган.

Сектор худудида аҳоли хонадонлари учун 2020-2021 йиллар куз-қиш мавсуми даврида 1257 **тонна** кўмир ёқилғиси режалаштирилган бўлиб, аҳолининг талаб ва истагига кўра ҳозирги кунда 150 **тонна** кўмир маҳсулоти 18 **фоиз**га бажарилган.

Ҳудудимдаги 16 **та** ижтимоий соҳа объектларига 325 **тонна** кўмир ва брикет маҳсулоти етказиб берилган.

**2. Табиий ва суюлтирилган газ ҳамда кўмир билан таъминлаш бўйича белгиланган чора-тадбирлар аҳолининг ҳақиқий эҳтиёжларидан келиб чиқиб шакллантирилганлигини ўрганиш.**

1- сектор худудида суюлтирилган газдан фойдаланувчи 9278 та ахоли истемолчилари мавжуд бўлиб,уларга ажратилган йиллик суюлтирилган газ фонди 1325.81 тоннани ташкил этган.

2- сектор худудида суюлтирилган газдан фойдаланувчи 4392 та ахоли истемолчилари мавжуд бўлиб,уларга ажратилган йиллик суюлтирилган газ фонди 627.61 тоннани ташкил этган.

3- сектор худудида суюлтирилган газдан фойдаланувчи 4312 та ахоли истемолчилари мавжуд бўлиб,уларга ажратилган йиллик суюлтирилган газ фонди 616.18 тоннани ташкил этган.

4- сектор худудида суюлтирилган газдан фойдаланувчи 2577 та ахоли истемолчилари мавжуд бўлиб,уларга ажратилган йиллик суюлтирилган газ фонди 368.25 тоннани ташкил этган.

**3.****Ҳудудий электр тармоқлари корхонаси томонидан аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларига электр энергиясини тасдиқланган график асосида етказиб берилиши ҳолатини ўрганиш.**

1-сектор худудида электр тармоқлари корхонаси томонидан аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларига электр энергиясини тасдиқланган график асосида етказиб берилмоқда.

2-сектор худудида электр тармоқлари корхонаси томонидан аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларига электр энергиясини тасдиқланган график асосида етказиб берилмоқда.

3-сектор худудида электр тармоқлари корхонаси томонидан аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларига электр энергиясини тасдиқланган график асосида етказиб берилмоқда.

4-сектор худудида электр тармоқлари корхонаси томонидан аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларига электр энергиясини тасдиқланган график асосида етказиб берилмоқда.

**4. Ҳудудий газ таъминоти корхонаси томонидан аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларига табиий ва суюлтирилган газни белгиланган чора-тадбирларга асосан ажратилган миқдорда етказиб берилиши ҳолатини ўрганиш.**

1- сектор худудида суюлтирилган газдан фойдаланувчи 9278 та ахоли истемолчилари мавжуд бўлиб, уларга ажратилган йиллик суюлтирилган газ фонди 1325.81 тоннани ташкил этиб, хақиқатдан 1303.92 тонна етказиб берилди. Белгиланган режани 98 % га бажарилган.

2- сектор худудида суюлтирилган газдан фойдаланувчи 4392 та ахоли истемолчилари мавжуд бўлиб,уларга ажратилган йиллик суюлтирилган газ фонди 627.61 тоннани ташкил этиб, хақиқатдан 624.2 тонна етказиб берилди.Белгиланган режани 99 % га бажарилган.

3- сектор худудида суюлтирилган газдан фойдаланувчи 4312 та ахоли истемолчилари мавжуд бўлиб,уларга ажратилган йиллик суюлтирилган газ фонди 616.18 тоннани ташкил этиб, хақиқатдан 625.4 тонна етказиб берилди. Белгиланган режани 101 % га бажарилган.

4- сектор худудида суюлтирилган газдан фойдаланувчи 2577 та ахоли истемолчилари мавжуд бўлиб,уларга ажратилган йиллик суюлтирилган газ фонди 368.25 тоннани ташкил этиб, хақиқатдан 372.1 тонна етказиб берилди. Белгиланган режани 101 % га бажарилган.

**5. Табиий ва суюлтирилган газ билан таъминланмаган хонадонлар хатловдан ўтказилганлиги ҳолатини ҳамда уларни табиий газ ёки газ баллонлари билан таъминлаш борасида амалга оширилаётган ишларни ўрганиш.**

1-сектор худудидаги янги хонадонга кўчиб чиққан хамда маиший газ баллонга мухтож ахоли хонадонларини жойига бориб ўрганиб 130 та хонадонлар шартнома асосида фойдаланиш учун маиший газ баллонлари билан таьминланди.

2-сектор худудидаги янги хонадонга кўчиб чиққан хамда маиший газ баллонга мухтож ахоли хонадонларини жойига бориб ўрганиб 72 та хонадонлар шартнома асосида фойдаланиш учун маиший газ баллонлари билан таьминланди.

3-сектор худудидаги янги хонадонга кўчиб чиққан хамда маиший газ баллонга мухтож ахоли хонадонларини жойига бориб ўрганиб 61 та хонадонлар шартнома асосида фойдаланиш учун маиший газ баллонлари билан таьминланди.

4-сектор худудидаги янги хонадонга кўчиб чиққан хамда маиший газ баллонга мухтож ахоли хонадонларини жойига бориб ўрганиб 60 та хонадонлар шартнома асосида фойдаланиш учун маиший газ баллонлари билан таьминланди.

**6. Куз-қиш мавсумида истеъмолчиларга етказиб берилаётган электр энергияси ва табиий газ таъминотида ўрнатиладиган чекловлар тўғрисида истеъмолчиларни расмий равишда ўз вақтида хабардор қилинишини ўрганиш.**

1-сектор худудида электр энергияси фойдаланувчига, электр энергиясидан узилишлар бўлганда яьни авария холати (техник носозлик) холатларда худуддаги истеьмолчиларни огохлантириш учун МФЙ раисларига огохлантириш хатлари тарқатилиб борилмоқда.

1-сектор худудида табиий газдан фойдаланувчи 546 та ахоли хонадонлари мавжуд бўлиб, табиий газдан узилишлар бўлганда яьни авария холати (техник носозлик) ёки газ босими кескин пастлаган холатларда худуддаги истеьмолчиларни огохлантириш учун МФЙ раисларига огохлантириш хатлари тарқатилиб борилмоқда.

2-сектор худудида электр энергияси фойдаланувчига, электр энергиясидан узилишлар бўлганда яьни авария холати (техник носозлик) холатларда худуддаги истеьмолчиларни огохлантириш учун МФЙ раисларига огохлантириш хатлари тарқатилиб борилмоқда.

2-сектор худудида табиий газдан фойдаланувчи 2002 та ахоли хонадонлари мавжуд бўлиб, табиий газдан узилишлар бўлганда яьни авария холати (техник носозлик) ёки газ босими кескин пастлаган холатларда худуддаги истеьмолчиларни огохлантириш учун МФЙ раисларига огохлантириш хатлари тарқатилиб борилмоқда.

3-сектор худудида электр энергияси фойдаланувчига, электр энергиясидан узилишлар бўлганда яьни авария холати (техник носозлик) холатларда худуддаги истеьмолчиларни огохлантириш учун МФЙ раисларига огохлантириш хатлари тарқатилиб борилмоқда.

3-сектор худудида табиий газдан фойдаланувчи 3527 та ахоли хонадонлари мавжуд бўлиб, табиий газдан узилишлар бўлганда яьни авария холати (техник носозлик) ёки газ босими кескин пастлаган холатларда худуддаги истеьмолчиларни огохлантириш учун МФЙ раисларига огохлантириш хатлари тарқатилиб борилмоқда.

4-сектор худудида электр энергияси фойдаланувчига, электр энергиясидан узилишлар бўлганда яьни авария холати (техник носозлик) холатларда худуддаги истеьмолчиларни огохлантириш учун МФЙ раисларига огохлантириш хатлари тарқатилиб борилмоқда.

4-сектор худудида табиий газдан фойдаланувчи 1034 та ахоли хонадонлари мавжуд бўлиб, табиий газдан узилишлар бўлганда яьни авария холати (техник носозлик) ёки газ босими кескин пастлаган холатларда худуддаги истеьмолчиларни огохлантириш учун МФЙ раисларига огохлантириш хатлари тарқатилиб борилмоқда.

**7. “Ўзбеккўмир” АЖнинг ҳудудий корхонаси томонидан аҳоли ва ижтимоий соҳа объектларига кўмир маҳсулотини етказиб берилиши ҳамда кўмир захираси яратилганлигини ўрганиш.**

1-сектор худудидаги аҳоли хонадонлари учун 2020-2021 йиллар куз-қиш мавсуми даврида 3125,0 **тонна** кўмир ёқилғиси режалаштирилган бўлиб, аҳолининг талаб ва истагига кўра ҳозирги кунда 1690,0 **тонна** кўмир маҳсулоти 54 **фоиз**га бажарилган.

Ҳудудимдаги 32 **та** ижтимоий соҳа объектларига **1025,4 тонна** кўмир ва брикет маҳсулоти етказиб берилган.

2-сектор аҳоли хонадонлари учун 2020-2021 йиллар куз-қиш мавсуми даврида 1512,0 **тонна** кўмир ёқилғиси режалаштирилган бўлиб, аҳолининг талаб ва истагига кўра аҳсулоти 53,5 **фоиз**га бажарилган.

Ҳудудимдаги 25 **та** ижтимоий соҳа объектларига **1055,2 тонна** кўмир ва брикет маҳсулоти етказиб берилган.

3-сектор аҳоли хонадонлари учун 2020-2021 йиллар куз-қиш мавсуми даврида 1685,0 **тонна** кўмир ёқилғиси режалаштирилган бўлиб, аҳолининг талаб ва истагига кўра ҳозирги кунда 795,0 **тонна** кўмир маҳсулоти 47 **фоиз**га бажарилган.

Ҳудудимдаги **27 та** ижтимоий соҳа объектларига **599,1 тонна** кўмир ва брикет маҳсулоти етказиб берилди.

4-сектор худудидаги аҳоли хонадонлари учун 2020-2021 йиллар куз-қиш мавсуми даврида 1257 **тонна** кўмир ёқилғиси режалаштирилган бўлиб, аҳолининг талаб ва истагига кўра ҳозирги кунда 150 **тонна** кўмир маҳсулоти 18 **фоиз**га бажарилиб, қолган қисмини **2020 йил декабрь** ойи якуни билан аҳолига етказиб берилган.

Ҳудудимдаги 16 **та** ижтимоий соҳа объектларига 325 **тонна** кўмир ва брикет маҳсулоти етказиб берилган.

**8. Аҳолига суюлтирилган газ ва кўмир маҳсулотлари сотилишида белгиланган нархларга риоя этилиши ва нархнинг барқарорлиги назорат қилиниши таъминланганлигини ўрганиш.**

1-сектор худудидаги ахоли истеьмолчиларига етказиб берилаётган суюлтирилган газ нархи 1 кг учун 1120 сўм бўлиб, 1 дона маиший газ баллон суюқ газ нархи 22400 сўмдан етказиб берилмоқда.

2-сектор худудидаги ахоли истеьмолчиларига етказиб берилаётган суюлтирилган газ нархи 1 кг учун 1120 сўм бўлиб, 1 дона маиший газ баллон суюқ газ нархи 22400 сўмдан етказиб берилмоқда.

3-сектор худудидаги ахоли истеьмолчиларига етказиб берилаётган суюлтирилган газ нархи 1 кг учун 1120 сўм бўлиб, 1 дона маиший газ баллон суюқ газ нархи 22400 сўмдан етказиб берилмоқда.

4-сектор худудидаги ахоли истеьмолчиларига етказиб берилаётган суюлтирилган газ нархи 1 кг учун 1120 сўм бўлиб, 1 дона маиший газ баллон суюқ газ нархи 22400 сўмдан етказиб берилмоқда.

**9. Ҳокимлик ва таъминотчи корхоналар мутасаддилари томонидан энергия ресурслари таъминотини яхшилаш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларни ўрганиш ва амалий ёрдам бериш.**

1-сектр Қушчи МФЙ Хамробод қишлоғи худудига 10 кВли х.л, янги   
1 дона ТП ва 0,4 кВ ли хаво узатмаси қуриш. ТП-139 га қўшимча қуриш чора-тадбирлари кўрилиб, ишга тушурилди.

Фурқат тумани Янги қишлоғи ахолисини сифатли электр энерегияси билан таъминлаш юзасидан аниқланган камчиликга асосан қишлоқ худудига янги 2 (икки) дона қуввати 63 кВа бўлган трансформатор пункти ва янги   
65 дона таянчлар ўрнатилди 2.48 км СИП узатмаси қурилиш ишлари бажарилди. Ушбу ишлар оркали 78 та хонадон сифатли электр энергияси билан таъминланади.

Томоша қишлоғи худудидаги №131 қуввати 40кВа трасформатор пункти таъмир таълаб бўлганлиги сабабли ушбу трансформатор пункти ва хаво узатмалари мукаммал таъмирланди.

Янги қишлоғи худудидаги №11 қуввати 100 кВа трасформатор пункти таъмир таълаб бўлганлиги сабабли ушбу трансформатор пункти ва хаво узатмалари мукаммал таъмирланди.

Кўк-дўппи қишлоғи худудидаги № 10 қуввати 250 кВа трасформатор пункти таъмир таълаб бўлганлиги сабабли ушбу трансформатор пункти ва хаво узатмалари мукаммал таъмирланди.

Томоша МФЙ худудидаги КТП № 132 0,4 кВ ли хаво линияси ф.  
1,2,3 оралигида дарахт шохлари борлиги аникланди. Аниқланган камчиликка кўра 01,08,2017 йил № 972 ёзма фармойишга асосан КТП № 132 ф,  
1,2,3 дарахт шохларидан тозаланди ва мукамал таъмирланди.

Чек-куприк МФЙ худудидаги ТП №141 0,4 квли хаво линияси таняч   
1-20 гача носоз холатдалиги аникланди. Аниқланган камчиликка кўра   
№ 984 ёзма фармойишга асосан 1-20 булган таянчлар оралигида жорий таъмирлаш ишлари бажарилиб, ахолини электр энергияси яхшиланди.

2-сектр Шункор МФЙ Ғирри қишлоғи худудидаги КТП-79 ни юкини енгиллатиш учун кушимча 10-0,4 кВли ХЭУТ ва 1 дона ТП қуриш чора тадбирлари кўрилиб, ишга тушурилди.

3-сектр Ингичка МФЙ Ободон қишлоғи худудидаги ТП-161/160 кВАни ни юкини енгилаштириш учун 10-0,4 кВли х.л ва 1 дона ТП қуриш чора-тадбирлари кўрилган.

4-сектр Полвонтош МФЙ Полвонтош қишлоғи худудидаги КТП-226/100 "А" кВани юкини енгилаштириш учун 10-0,4 кВли ХЭУТ ва 1 дона ТП қуриш чора тадбирлари кўрилиб, ишга тушурилди.

**10. Ҳудудларда озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш учун омборлар (холодильник) мавжудлиги ҳамда уларнинг техник ҳолатини, яъни қиш мавсуми тугагунча маҳсулотларни сақлаш имкониятларини ўрганиш.**

- Туманда “Омадли Инвест тараққиёти” МЧЖга қарашли 400 тонналик музлаткичли омборхона мавжуд бўлиб, техник ҳолати яхши аҳволда. Ҳозирда музлаткичли омборхонага (холодилник) қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини жойлаштирилган.

**11. Мутасадди ташкилотлар вакиллари билан бирга ҳудудларда гўшт, шакар, гуруч, ўсимлик ёғи ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари захираси мавжудлиги ҳолатини ўрганиш.**

- Мутасадди ташкилотлар билан туманда мавжуд захиралар ўрганиб чиқилди. Туманнинг асосий қисми қишлоқ худудлари ҳисобланиб, аҳоли хонадонларида ҳам куз-қиш мавсумига озиқ-овқат (картошка, пиёз, сабзи, буғдой) маҳсулотлари захира қилинганлиги ўрганилди.

**12. Ҳокимликлар қошида ташкил қилинган махсус жамғарма маблағлари ҳисобидан бозорларга асосий турдаги товарларни кафолатли етказиб бериш учун биринчи навбатда ўсимлик ёғи ва бошқа зарур маҳсулотларни сотиб олиб, ҳар бир ҳудудда камида 3 ойлик захира шакллантирилганлигини ўрганиш.**

- Туман ҳокимлиги томонидан вилоят ҳокимлиги ёрдамида Томоша МФЙ худудидаги омборхонада 10 тонна картошка, 10 тонна пиёз, 5 тонна гуруч, 2,5 тонна шакар, 500 та ўсимлик ёғи ва бошқа маҳсулотлар жамғарилди. Бундан ташқари “Хикмат” МЧЖ томонидан туман марказидаги омборхоларида 20 тонна картошка, 50 тонна пиёз захира қилинди.

Бундан ташқари, тумандаги Мактабгача таълим ташкилотлари, тиббиёт бирлашмаси, “Фурқат текстил” МЧЖларда куз-қиш мавсумига тўлиқ озиқ-овқат маҳсулотлари захираси жамғарилди.

**13. Ҳудудда штаблар ташкил қилинганлиги, бозорларда нарх-наво ошиши ҳолатларининг олдини олиш ҳамда асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари айланмасини, нарх-навосини, мавжуд эҳтиёж ва талабларни кунлик таҳлил қиладиган идоралараро ишчи гуруҳ тузилганлигини ўрганиш.**

- Ҳудудда куз-қиш мавсумида нарх-навони ошиб кетмаслиги, озиқ-овқат маҳсулотлари айланмаси, мавжуд эхтиёж ва талаблар ўрганилиши бўйича ишчи гуруҳ тузилиб, тасдиқланган. Ишчи гуруҳига туман ҳокимлиги, прокуратура, департамент, солиқ, қишлоқ хўжалиги, ветеринария ва бошқа ташкилотлардан мутахассислар жалб этилган бўлиб, асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари нарх-навоси доимий назоратга олинган.

**14. Янги йил байрами арафасида талаб ошишини инобатга олиб, расталарни маҳсулотлар билан тўлдирилиши, деҳқон бозорлари ва йирик савдо объектларида ярмаркалар ташкил этилиши ва уларга товарларни арзонлаштирилган нархларда етказиб берилишини ўрганиш.**

- Янги йил байрами арафасида туман аҳолисини арзон нархдаги озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш мақсадида туман Марказида арзон маҳсулотлар билан савдо қилувчи расталар ташкил этилган. Озиқ-овқат маҳсулотлари билан савдо қилувчи Ярмарка ташкил этилиб, ярмаркадаги нархлар доимий назоратга олинди. Бундан ташқари “Оила устуни” МЧЖ томонидан аҳолига арзон озиқ-овқат маҳсулотлари сотиш мақсадида савдо дўкони ташкил этилди. Қолган савдо нуқталаридаги нарх-наво ҳам туман ҳокимлиги, прокуратура, солиқ органлари билан ҳамкорликда доимий назоратга олинди. Тухум маҳсулотлари 900 сўм, мол гўшти 45,0 минг сўм, гуруч 7,0-9,0 минг сўмдан сотилмоқда.

.