**“Қўқон” Эркин Иқтисодий Зонасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида**

**МАЪЛУМОТ** *(01.11.2020 йил ҳолатига)*

“Қўқон” эркин иқтисодий зонаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 январдаги ПФ-4931-сон Фармонига асосан ташкил этилган. “Қўқон” ЭИЗ си жами **3 та** ҳудуддан иборат бўлиб,**709,3 гектар** ер майдонда жойлашган *(“А” саноат зонаси – 268 га, “Б” саноат зонаси – 58,3 га, “В” саноат зонаси – 383 га)*.

“Қўқон” эркин иқтисодий зонасида бугунги кунга қадар, умумий қиймати **232,2 млн. АҚШ доллари** миқдоридаги **86 та** инвестиция лойиҳалари жойлаштирилди.

Бугунги кун ҳолатига **43 та** лойиҳалар амалга оширилиши натижасида “Қўқон” ЭИЗ иштирокчилари томонидан 2020 йилнинг январь-октябр ойларида жами **1 трлн. 257** **млрд. сўмлик** ёки **122,0 млн. АҚШ доллари** миқдоридамаҳсулотлар ишлаб чиқарилиб, **24,2 млн. АҚШ долларлик** маҳсулотлар экспортга йўналтирилди. Юқоридаги лойиҳаларни амалга оширилиши натижасида **2850 та янги иш ўринлари** яратилди.

**2021 йил якуни** билан юқоридаги **86 та** лойиҳаларнинг тўлиқ ишга туширилиши ва ишлаб чиқариш қувватларининг оширилиши натижасида “Қўқон” ЭИЗ иштирокчилари томонидан **4,0 трлн. сўмлик** махсулотлар ишлаб чиқарилиб, **100,0 млн.АҚШ долларилик** махсулотлар экспортга ўналтирилади. Юқоридаги корхоналарнинг ишга туширилиши натижасида   
**7200 та** янги иш ўринлари яратилишига эришилади.

**Муаммолар ва таклифлар:**

**Темир йўл бўйича:** ЭИЗ нинг “А” ва “В” нимзоналарини боғловчи   
900 метр темир йўл қурилишини давом эттириб, якунлаш чораларини кўриш зарур.

**Директор Ф.Рахмонов**