|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI**QASHQADARYO VILOYAT**H O K I M L I G I | **123456** | **K H O K I M I Y A T**  **OF KASHKADARYA REGION**  **OF THE REPUBLIC**  **OF UZBEKISTAN** |

180100, O’zbekiston Respublikasi, Qarshi shahri, Mustaqillik maydoni,1-uy. Tel: (375) 221-12-88

**2020 yil «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Qarshi shahri**

**Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига**

**2020 йил 4 ноябрдаги 04/2-02-124-сонли хатга:**

Қашқадарё вилояти 2020 йил-“Илм-маърифт ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” Давлат дастури иловасининг 77-бандида белгилаб олинган 2020-2022 йилларда амалий чора-тадбирлар ижроси бўйича бажарилган ишлар тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилмоқда.

Илова варақ.

**Вилоят ҳокимининг   
ўринбосари А.Эшонқулов**

**Давлат дастури иловасининг 77-бандида белгилаб олинган 2020-2022 йилларда амалий чора-тадбирлар ижроси бўйича бажарилган ишлар тўғрисида**

**МАЪЛУМОТ**

Автомобил йўллари бўйича. Инвестиция дастури асосида 2020 йил 10 январдаги ПҚ-4565-сонли қарор бўйича вилоятда 8 та объектда (йилдан-йилга ўтувчи объектлар) умумфойдаланув автомобиль йўлларини қуриш ва қайта қуриш ишларини амалга ошириш учун Республика маблағлари ҳисобидан 31,2 млрд.сўм маблағ ажратилган бўлиб, ўтган давр мобайнида 16,9 млрд сўмлик йўл ишлари амалга оширилди ва 17 км. узунликдаги автомобиль йўлларида қайта қуриш ишлари якунланди.

Тасдиқланган манзилий дастур асосида вилоятда умумфойдаланув автомобиль йўллари бўйича 4 та объектда (йилдан-йилга ўтувчи) тўла таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун жорий йилда 10,9 млрд. сўм маблағ ажратилиб, амалда 10,6 млрд сўмлик тўла таъмирлаш ишлари амалга оширилди.

Умумфойдаланув автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ва сақлаш ишлари учун 98,1 млрд. сўм маблағ ажратилиб, амалда 10 ойликда 79,5 млрд. сўмлик жорий таъмирлаш ва сақлаш ишлари амалга оширилди. Бажарилган ишлар натижасида 181,2 км. узунликдаги автомобиль йўлларининг қатнов қисми яхшиланди. Сел сувларидан зарар кўрган объектлар учун 21,2 млрд. сўм маблағ ажратилган бўлиб, 14,0 млрд. сўмлик ишлар амалга оширилди ва 3 та кўприкда ишлар якунланди.

Жорий йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 182,5 км. (40,1 км асфалътбетон ва 142,4 км қум-ишғал аралашмаси ётқизиш) узунликдаги ички хўжаликлараро автомобиль йўлларини таьмирлаш учун 24,5 млрд. сўм маблағ ажратилган. 10 ойликда ички хўжалик йўлларида 16,2 млрд. сўмлик таъмирлаш ишлари амалга оширилиб, 140,2 км. ички йўллар таъмирлаб чиқилди.

Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 1 майдаги 13-сонли йиғилиш баёнига асосан Инқирозга қарши кўрашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан вилоятдаги автомобиль йўлларини таъмирлаш ва кўприкларни қайта қуриш учун 70,0 млрд.сўм маблағ ажратилган.

Шундан:

-97,5 км. умумфойдаланув автомобиль йўлларини ва 3 дона кўприкни таъмирлаш учун 20,0 млрд. сўм ажратилиб, ҳозирги кунга қадар 15,5 млрд. сўмлик ишлар амалга оширилди ва 82,5 км. авюмобиль йўли ва 3 дона кўприк таъмирланди.

-75,4 км. ички йўллар ва шаҳар кўчаларини таъмирлаш ва ички ҳужалик йўлларида жойлашган 7 дона 203 км. узунликдаги кўприкларни қайта қуриш учун 32,4 млрд. сўм ажратилган бўлиб, амалда 10 ойликда 21,0 млрд. сўмлик ишлар амалга оширилди ва 53,8 км. узунликдаги ички йўллар ва шаҳар кўчалари таъмирлаб чиқилди. Дастур бўйича 7 та кўприкдан 4 тасига пудратчилар томонидан 320.0 млн. сўмлик таъмирлаш ишлари бажарилган.

Элеклр энергия таъминоти бўйича. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 23 ноябрдаги “2017-­2021 йилларга мулжалланган паст кучланишли электр тармоқларини модернизация қилиш ва янгилаш дастури тўғрисида”ги ПҚ-2661-сонли қарорига асосан жами 1097,6 км. узунликдаги электр узатиш тармоқлари ва 273 дона трансформатор пунктларида янги қуриш, реконструкция ва модернизация қилиниши режалаштирилган бўлиб ҳозирги кунда 1005,8 км. узунликдаги электр узатиш тармоқларида ва 264 дона трансформатор пунктларида янги қуриш ва реконструкция ишлари амалга оширилди.

Қашқадарё вилоятида иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳани 2020/2021 йиллар куз-қиш даврида барқарор ишлашга комплекс тайёрлаш юзасидан жами 2097,2 км. узунликдаги электр узатиш тармоқлари ва 701 дона трансформатор пунктларида мукаммал ҳамда 4194,4 км. узунликдаги электр узатиш тармоқлари ва 1402 дона трансформатор пунктларида жорий таъмирлаш ишлари режалаштирилган бўлиб, ҳозирги кунда 2098,1 км. узунликдаги 0,4-110 кВ электр узатиш тармоқлари ва 701 дона трансформатор пунктларида мукаммал ҳамда 4218,3 км. узунликдаги 0,4-110 кВ электр узатиш тармоқлари ва 1402 дона трансформатор пунктларида жорий таьмирлаш ишлари бажарилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 октябрдаги “Электр энергетикаси тармоғини жадал ривожлантириш ва молиявий барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3981-сонли қарорига асосан вилоятимиздаги истеъмолчиларга 257070 дона ЭЭҲО ва НҚАТ га мос (АСКУЭ талабига жавоб берадиган) электр ҳисоблагичларни “Ҳудудий электр тармоқлари”АЖ “Қашқадарё ҲЭТ”АЖнинг ўз маблағлари ҳисобидан ўрнатиш ишлари амалга оширилди.

Электр энергияси истеъмолчилар учун фойдаланган электр энергияси тўловлари учун қулайликлар яратиш мақсадида “UZ-рауnеt”, “Му-bаnк”', “UZ—оnline” интернет орқали тўловлар жорий этилган. Бундан ташқари, электр энергияси истеъмолчиларнинг электр энергияси истеъмолини ҳолатини кўриб туриш мақсадида “Ҳудудий электр тармоклари”АЖ томонидан “het.uz// шахсий кабинет” web-сайти орқали барча маълумотларни олиш имконияти яратилган.

2021 йилги вазифалар Қашқадарё вилоятидаги электр энергияси истеъмолчиларини ҳамда давлат дастурлари доирасида ташкил этиладиган янги қурилиш лойиҳалари, тадбиркорлик субъектларини электр таъминотини яхшилаш ишончлилигини ва мустахкамлигини ошириш мақсадида, вилоятдаги паст кучланишли электр тармоқларини модернизация қилиш ва янгилаш дастурига асосан 1500,0 км. узунликдаги паст кучланишли электр тармоқлари ва 400 дона трансформатор пунктларида янги қуриш ва реконструкция ишларини бажариш режалаштирилган.

Қашқадарё вилоятида иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳани 2021/2022 йиллар куз-қиш даврида барқарор ишлашга комплекс тайёрлаш юзасидан жами 2594,3 км. узунликдаги электр узатиш тармоқлари ва 964 дона трансформатор пунктларида мукаммал ҳамда 4965,5 км. узунликдаги электр узатиш тармоқлари ва 712 дона трансформатор пунктларида жорий таъмирлаш ишлари режалаштирилган.

2022 йилги вазифалар. Вилоятдаги паст кучланишли электр тармоқларини модернизация қилиш ва янгилаш дастурига асосан 1809,0 км. узунликдаги паст кучланишли электр тармоқлари ва 500 дона трансформатор пунктларида янги қуриш ва реконструкция ишларини бажариш режалаштирилган.

Қашқадарё вилоятида иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳани 2022/2023 йиллар куз-қиш даврида барқарор ишлашга комплекс тайёрлаш юзасидан жами 2705,2 км. узунликдаги электр узатиш тармоклари ва 940 дона трансформатор пунктларида мукаммал ҳамда 4975,9 км. узунликдаги электр узатиш тармоқлари ва 1805 дона трансформатор пунктларида жорий таъмирлаш ишлари режалаштирилган.

Қашқадарё вилояти истеъмолчиларини электр энергиясига бўлган талабини тулиқ қондириш, электр энергияси таъминотини янада яхшилаш борасида олиб борилаётган юқоридаги каби тизимли ишлар давом эттирилмоқда.

Ичимлик суви тармоғи бўйича. Деҳқонобод туманидаги “Оқсув-Деҳқонобод” сув қувури қурилиши учун маблағ ажратилди, ажратилган маблағ объектнинг буюртмачи “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Қашқадарё вилояти ҳудудий бошқармасига йўналтирилганлигини маълум қиламиз.