**Мингбулоқ туманидаги мавжуд қурилиши тугалланмаган марказий канализация тармоғининг бугунги кундаги холати ва қурилиш ишларининг якунлаш орқали эришиладиган натижалар тўғрисида**

**МАЪЛУМОТНОМА**

Мингбулоқ туманидаги марказий канализация тармоғи туман маркази Жомашуй шахарчасига туташ худуд бўлган Қирчек маҳалла фуқаролар йиғини худудига қарашли Сирдарё дарёсинига яқин худудда жойлашган, объект бугунги кун холати қурилиши туғалланмаган холатда бўлиб, умумий майдони 5,3 га ни ташкил этади, туман марказидаги айланма тармоқлари билан 16,4 км узоқлик масофада жойлашган бўлиб, Вилоят “Сувоқова” ДУК баланисида хисобланади.

Ушбу объект Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7-8 июл кунлари Наманган вилоятга ташрифи давомида берилган топшириқлар ва кенгайтирилган мажилис баёнининг 11-бандиги берилган топшириққа асосан, Мазкур Жомашуй шахарчасидаги қуввати суткасига 2,7 минг метр куб оқова сув тозалаш иншоотини қуриш ишларига сув тозалаш иншоотини реконструкция қилиш ишларини амалга ошириг учун халқаро молия иниститутларининг маблағларини жал этиш юзасидан икки ой муддатда Вазирлар Махкамасига таклиф киритиш белгиланган.

Мазкур масала юзасидан Вилоят хокмлиги томонидан 25.07.2017 йилда 01/12-1986 сонли хати билан Иқтисодиёт вазирлигига, 01/12-1988-сонли хати билан Молия вазирлигига ва тегишли хужжатлар билан мурожаат этилган.

Молия вазирлиги томонидан 18.08.2017 йилдаги АХ/40-32-14/256-сонли хати орқали Молия вазирилиги томонидан юқоридаги Баённинг 11-бандини ижросини таъминлаш мақсадида ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 1 августдаги 24/1-440-сонли топшириғига асосан, ушбу лойихани 2018 йил Хихтой Халқ Республикаси грант маблағлари хисобига молиялаштириши кўзда тутилган лойихалар рўйхатига қўшиш таклифини Вазирлар Махкамасига ўрнатилган тартибда келишиш учун киритилганлиги маълум қилинган.

Мазкур иншоотни реконструкция қилиш орқали туман марказидаги 56 та кўп қаватли уй-жойлар, 16 та ижтимоий соха (2 та ТТБ, 9 та МТМ, 4 та мактаб) ва ахоли хонадонларига хизмат қилиб, яшаш шароит яхшиланиш кўзда тутилган.